Vers un Kiosque RH J2EE
Existant, contraintes, opportunités et perspectives.
“Le Kiosque, une application comme une autre.”
9/18/14

---
Existant : Sharepoint
- Consommation des Web Services Métiers (absences, pointages, SIRH et EAEs)
- Intégration manuelle et non interopérable à la GED Sharepoint
- Un contexte d'industrialisaion J2EE établi dans le SI RH mais dont on ne tire pas profit

---
Existant : les ressources
- Aucune compétence de développement Sharepoint dans l'équipe SIRH
- Ressources externes rares
  - Aucune réactivité
  - Maintenance très difficile
Coût : 74.000 FCFP / jour
Compétences solides J2EE dans l'équipe SIRH et au SED
Ressources J2EE plus faciles à trouver
Coût : 58.000 FCFP / jour

---
Existant : technique
- L’audit technique a remonté comme point de faiblesse la dispersion technologique (compétences)
- Décorrélation entre les devs Sharepoint et J2EE : services métiers toujours en avance sur le Kiosque
- Problèmes récurrents sur le dev Sharepoint
- Déploiements coûteux (ressources humaines DSI)
- Pas d'environnements de Recette/Intégration/Dev
- Incapacité de monter un environnement à partir de zéro

---
Existant : incidences sur le projet SI RH
- Projet à deux vitesses : Kiosque vs le reste
- Stigmatisation du Kiosque qui est une application très visible
- Frustration : chef de projet, développeurs, MOA et infrastructures
- “Peur de partir en prod sur les nouveaux modules critiques, type pointages”

---
Existant : de nouveaux objectifs
- Capitaliser sur les compétences J2EE
- Le kiosque sera une application comme les autres
- Support multi-navigateurs
- Coût licence 0 (liberté sur la multiplicité des environnements)
- Une équipe maître de la totalité de la solution SI RH : Services métiers, SIRH, Kiosque
- Développer et maintenir les fonctionnalités plus rapidement

---
Vers J2EE.

---
Moyens et objectifs : infra et matériel (1/2)
Démontrer la pertinence d'une bascule vers J2EE, à moindre coût, avec des ressources déjà en place
Orienter massivement vers la consommation de services : le kiosque est un aggrégateur de services, il ne stocke rien

---
Moyens et objectifs : infra et matériel (2/2)
- Un unique PC développeur standard SED
- Environnement d'intégration pour preuve de reproductibilité
- Cadre de développement standard J2EE Mairie
- Conforme IDD (Industrialisation Du Développement)

---
Moyens et objectifs : ressources
- Un développeur J2EE de l'équipe SIRH candidat et motivé pour élaborer un POC (Proof Of Concept)
- Encadrement Architecte
- Encadrement chef de projet SIRH (vue métier)
- Soutien de la Direction

---
Un POC à deux étages (1/2)
POC initialement tourné vers une intégration corrélée à un portail de GED (Alfresco Share)
Découplage total du POC de tout autre container : “le Kiosque n'est (plus) qu'une application comme une autre !”

---
Un POC à deux étages (2/2)
  - Prototype : prouver très rapidement la faisabilité (et en intégrant une GED)
  - Pilote : version utilisable par un utilisateur final et déployable

---
Un POC à deux étages : le prototype
Ressources : 4 jours de développement
Périmètre fonctionnel :
  - Maquettage sommaire des absences
  - Connexion aux services de GED Alfresco
Objectifs :
  - valider rapidement les concepts de faisabilité
  - extrapoler les coûts et complexité

---
Un POC à deux étages : le pilote (1/2)
Ressources : < 10 jours de développement
  1. incluant la montée en compétence sur le framework graphique ZK
Objectifs :
  - enterriner les concepts de faisabilité
  - valider les coûts et la complexité
  - disposer d'un produit exploitable

---
Un POC à deux étages : le pilote (2/2)
Périmètre fonctionnel :
  - Absences : visualisation des soldes et formulaire de saisie par l'agent
  - Mon profil : formulaire complet
  - Mon équipe (pour les chefs) : visualisation de la hiérarchie des agents

---
Résultats / Prototype
http://mi2517:9966/absence/bienvenue

---
Objectifs du prototype
- Récupération de listes (sirh-abs-ws)
- Interrogation profil utilisateur (sirh-ws)
- Interopérabilité GED Alfresco (ws CMIS)
- Récupération de contenus dynamiques contextuels

---
Prototype (1/5)

---
Prototype (2/5)

---
Prototype (3/5)

---
Prototype (4/5)

---
Prototype (5/5)

---
Résultats / Pilote

---
Objectifs du pilote (1/2)
- Ressources et compétences internes uniquement
- < 10 jours de développement, incluant la montée en compétence (de 0) sur le framework graphique ZK
- Enterriner les concepts de faisabilité
- Valider les coûts et la complexité
- Valider les estimations de temps dev
- Disposer d'un produit exploitable

---
Objectifs du pilote (2/2)
Périmètre fonctionnel :
  - Absences : visualisation des soldes et formulaire de saisie par l'agent = 4 jours
  - Page d'accueil < 0.5 jour
  - Reprise du thème du Kiosque actuel = 1 jour
  - Mon profil < 1 jour
  - Mon équipe (pour les chefs) : visualisation de la hiérarchie des agents = 1 jour
  - Pointages : feuille de saisie hebdomadaire = 1 jour

---
Pilote (1/14)

---
Pilote (2/14)

---
Pilote (3/14)

---
Pilote (4/14)

---
Pilote (5/14)

---
Pilote (6/14)

---
Pilote (7/14)

---
Pilote (8/14)

---
Pilote (9/14)

---
Pilote (10/14)

---
Pilote (11/14)

---
Pilote (12/14)

---
Pilote (13/14)

---
Pilote (14/14)

---
Pilote : Retours des développeurs
- “On est autonome !”
- “Oui, on peut le faire”
- “C'est motivant d'avoir la main globalement”
- “J'ai envie d'être sur ce projet”

---
Pilote : ressentis Management SED (1/2)
- “Ouah ! C'est beau !”
- “Oui, on peut le faire !”
- “On peut avoir ce qu'on veut !”
- Sentiment d'avoir des fonctionnalités “qui pleuvent”, de développement très rapide et en corrélation avec les attentes
- “Déja ?!!!” (encore)

---
Pilote : ressentis Management SED (2/2)
- Satisfaction de voir les développeurs se faire plaisir sur le projet
- Motivation de l'équipe (SIRH et SED)
- Productivité
- Capacité à mesurer l'effort à fournir pour un objectif donné
- Plus de “En attente de faisabilité”

---
Questions